《踏鼓 / Project Drumbeat》游戏策划案

副标题：英歌舞主题横版动作闯关游戏 · 含「如何靠 AI 一步步做完全」的开发路线图

- 项目：踏鼓 / Project Drumbeat

- 归属：潮汕英歌舞非遗数字化传承与创新实践 · 第 8 小组游戏开发组

- 版本：v1.0　｜　日期：2026-10-13

- 关联文档：详细设计文档、合拍判定与节拍表、ADR-001 决策记录、M0 原型任务清单、M0 开发状态、豆包像素提示词套件

本策划案以「已有 M0 可玩原型 + 新到位的像素素材包」为起点，重点回答一件事：接下来用 AI 如何一步一步把游戏做完。

# 一、项目定位

- 类型：2D 横版动作闯关（跑酷 + 节奏判定 + 对击弹反）

- 核心幻想：玩家扮演英歌队的槌手，踩着锣鼓鼓点一路巡游、挥槌破阵，把「英歌舞的节奏感」变成可以上手的操作快感

- 一句话：一款「跟着鼓点打」的英歌舞横版闯关游戏——鼓点就是节拍器，合拍就是伤害倍率

- 目标平台：PC（键鼠 / 手柄）；浏览器 Web（课程成果展示用）

- 时长：单关 3–5 分钟，全流程 12–15 分钟

- 目标玩家：校内师生与成果展示观众；对非遗题材感兴趣的轻度玩家；想了解英歌舞的年轻人

设计支柱

- 鼓点驱动：音频时钟是唯一时间基准，帧率波动不影响判定结果

- 合拍即爽点：踩准判定点出招有明确倍率与反馈

- 跑打无缝：跑酷态与战斗态共享同一套位移参数，切换不重置速度

- 文化不失真：动作、鼓点、场景均能在潮汕英歌中找到依据

# 二、美术风格规范

风格：像素风（16-bit 取向），角色为清晰像素块 + 硬边描边，背景为像素化中式建筑群 + 视差层。

素材来源：picture/ 图片包，由豆包 Seedream 生成，提示词见《豆包像素素材提示词套件》。

抠图规则

- 底色为品红 #FF00FF（部分经 JPEG 压缩后偏玫红 #E00060）

- 必须用边界泛洪填充（只删与画面边缘连通的底色），再按「B 通道远大于 G 通道」清除被角色包围的残余

- 背景层不做粉色清除（粉霞、粉墙是画作本身）；角色红色戏服不会被上述规则误伤

渲染尺度

- 建议 PIXELS_PER_UNIT = 80，屏幕 1280×720，可见世界 16×9 单位

- 角色屏幕高度约 149px（原画内容高 894px/跑动、1494px/敌人站姿，统一整数倍下采样：玩家 1/6、敌人 1/10）

调色板（锁定 24–32 色）

- 英歌红 #D11430、粉白 #FBEFF3（脸谱/裤）、金 #D4A017（描边/头饰）、夜蓝 #12203A（敌人劲装）、青绿 #2E7D6B（腰饰/建筑彩绘）

版式规则

- 只做朝右，程序按 facing 水平翻转

- 角色以脚底中心为原点对齐地面

- 统一 PNG-32 透明底

- 命名：characters/player/<state>.png、characters/enemy/<state>.png、environment/<层名>.png、ui/<名称>.png

视差层

- 天空：environment/天空.png

- 云层：云朵_2 / 云朵_3（缓慢横移）

- 远景：远景层_1（山峦 + 村落）/ _2 / _3 / _4

- 前景：前景层_1–4（灯笼等，用于近景遮挡与纵深）

- 地面：ground_tile.png（石砖，需人工做无缝平铺）

- 底图：level_map.png（祠堂建筑全景）

# 三、核心玩法系统

核心循环：巡（跑酷推进）→ 击（合拍挥槌）→ 蓄鼓（鼓劲槽）→ 满堂彩（爆发）→ 收阵（结算）

| 编号 | 系统 | 规则要点 | 数据表 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 合拍判定 | 按键帧锚点；完美 ±40ms、合拍 ±80ms；音频时钟驱动；反馈在按键帧立即触发；伤害只在实际命中时结算 | feel_params.json / beat_tables.json |
| S2 | 锣鼓节奏与板式 | 慢板 90 / 中板 110 / 快板 140 / 极板 150（待确认）；分层离散切换，仅小节边界换板，层内 ±8% 微调；判定点固定在第 1、3 拍 | tempo_layers.json / beat_tables.json |
| S3 | 运动与手感 | 固定步长 1/120s；疾行、腾跃、二段跳、抢步、矮子步；起跳缓冲、土狼时间、取消窗口可实时调 | feel_params.json → motion/assist |
| S4 | 帧数据战斗 | 挥槌三段、凌空挥槌两段、劈山、对击；startup-active-recovery 驱动；取消窗口在 recovery 后 40% | frame_data.json |
| S5 | 对击弹反 | 敌人命中前 100ms 内按攻击触发；成功硬直 1.2s 且 +25 鼓劲；落在判定点为「合拍弹反」鼓劲 ×2；过早按键进入 12 帧破绽 | feel_params.json → combat |
| S6 | 鼓劲槽与满堂彩 | 疾行增速 + 槌花命中 + 合拍倍率 + 弹反加成；停止进攻 3s 后衰减；满槽且连段 ≥4 释放 | feel_params.json → drum_energy |

操作

| 操作 | 按键 |
| --- | --- |
| 移动 | A / D |
| 跳跃（二段跳） | 空格 |
| 攻击（合拍锚点） | J |
| 抢步 | L 或 Shift |
| 矮子步 | S |
| 满堂彩 | F |
| 调试 | F1 判定面板 / F2 手感面板 / R 重开 / P 暂停 / ESC 退出 |

# 四、关卡结构

共 3 关，难度递进：

- L1「英歌初醒」：慢板 90；教学移动 + 击槌 + 合拍判定；敌人巡逻兵 ×2；美术复用祠堂廊柱（level_map 中段 + 远景层_1）。M0 原型已实现该赛段骨架。

- L2「双龙出海」：中板 110 → 快板 140（小节边界换板）；教学跳跃 / 二段跳 + 对击弹反 + 抢步；敌人巡逻兵 ×4 + 远程鼓师 ×1；美术骑楼街景（前景灯笼做纵深遮挡）。

- L3「战舞传承」：快板 140 → 极板 150（高潮段）；综合运用 + 满堂彩终结；敌人关底 Boss（英歌领队）+ 杂兵；美术祠堂正殿 + 全景背景 + 锣鼓阵。

关卡数据格式：每关一个 JSON（world / solids / hazards / low_walls / enemies），沿用 level_segment.json 的结构。

# 五、素材现状与缺口

已有（picture/ 已处理为 drumbeat-m0/assets/，清单见 assets/manifest.json）

- 玩家：run_0..3（跑动 4 帧）、charge（蓄力）、jump（跳跃）、death（阵亡）

- 敌人：idle、walk、attack1、attack2、block、defeat_0..2

- 环境：天空、云朵×2、远景层×4、前景层×4、ground_tile、level_map

- UI：win、win_alt、lose

缺口与补齐方式

| 类别 | 缺什么 | 怎么补 |
| --- | --- | --- |
| 玩家动作 | idle 4 帧、挥槌三段（26/25/41 帧）、凌空挥槌两段（20/28 帧）、劈山 28 帧、对击 22 帧、矮子步 4 帧、抢步 4 帧、受击 3 帧、满堂彩 8 帧 | 用提示词套件 B：先出定妆图，之后每状态以「定妆图 + 妆造照片」为参考只改动作段 |
| 场景道具 | 尖刺、悬空横梁、单向平台、坑洞边缘、收阵门楼 | 用提示词套件 D：替换主体，风格段与像素规格段保留 |
| HUD | 判定圈（三反馈色）、4 拍鼓面（含强拍描金）、生命槽、鼓劲槽、判定图章、满堂彩就绪图标、板式名牌 | 提示词 D 的 UI 变体，或程序绘制保持一致像素风 |
| 关卡与音频 | L2/L3 背景层、Boss 与远程鼓师、四档板式锣鼓循环（90/110/140/150）、反馈音 7 件 | 背景沿用提示词 D；音频先用 synth.py 程序化合成占位，有条件再录真人锣鼓 |

# 六、技术方案

- 运行时：Python 3.10+ + pygame 2.x + numpy + sounddevice

- 为什么：零基础团队可上手；音频时钟与固定步长运动可直接控制；跨平台；可打包 exe 或发布 Web

- AI 工具：Trae（AI 集成开发环境）+ DeepSeek 模型辅助编程

- 打包：PyInstaller（--onefile --windowed）产出可直接双击运行的 exe；Web 版可用 pygbag 或 Trae 发布能力

- 数据驱动原则：所有数值走 JSON 数据表，改数值不改代码；让 AI 改玩法时优先改数据表，减少回归风险

工程结构（要点）

drumbeat-m0/run.py            开发运行入口

drumbeat-m0/drumbeat/app.py   主循环与运行时装配

drumbeat-m0/drumbeat/         12 个模块（运动/战斗/判定/节奏/音频/渲染/输入…）

drumbeat-m0/drumbeat/data/    五张数据表

drumbeat-m0/assets/           像素素材（角色/敌人/环境/UI）

drumbeat-m0/tools/smoke_test.py  无窗口冒烟测试

# 七、如何靠 AI 一步步做完全（核心章节）

## 7.1 工作方法

小循环：描述需求 → 让 AI 改代码/数据 → 本地实跑 → 记录问题 → 让 AI 修 → 再运行。

四条纪律

- 每次只提一个明确目标（如「给第 2 关加一个远程鼓师」），不要一次提一堆

- 让 AI 优先改 drumbeat/data/*.json，代码改动尽量小

- 涉及美术时先给素材文件名与规格，再让 AI 写贴图加载层

- 每次改动后必须实跑一次并记录，避免「看起来改好了其实没跑通」

- 版本用 Git 管理，每完成一个里程碑打一次 tag，方便回退

## 7.2 M0 可玩原型（已完成）

- 目标：单赛段可通关，合拍判定跑在音频时钟上

- 产出：drumbeat-m0 原型 + 冒烟测试 PASS（通关、敌人 2/2、完美率 86%、Δt 均值 -3.4ms）

## 7.3 M1 素材接入与风格统一

目标：把像素素材替换掉现有色块占位，画面统一为像素风。

- M1-1 素材落位（已完成）

  - 做法：picture/ → drumbeat-m0/assets/（抠图、分帧、统一整数倍缩放），清单见 assets/manifest.json

  - 验收：预览图中角色完整、无品红残留、比例一致

- M1-2 写贴图加载层

  - 做法：让 AI 在 hud.py 加「贴图加载 + 缺图回退色块」：按 assets 命名自动加载，缺图回退程序绘制

  - 给 AI 的指令要点：新增 assets 加载模块；按 state 名查表；支持水平翻转；脚底中心对齐；加载失败静默回退，不许崩

  - 验收：把 assets 临时改名 → 游戏仍能跑（回退生效）；恢复后角色显示为像素图

- M1-3 统一渲染尺度

  - 做法：让 AI 把 PIXELS_PER_UNIT 从 40 调到 80，同步调整相机与关卡坐标尺度，使角色约 149px 高

  - 给 AI 的指令要点：只改常量与相机换算；关卡 JSON 坐标按 2 倍同步缩放；保证原关卡仍可通关

  - 验收：冒烟测试仍 PASS；角色与障碍比例自然，跳跃高度不遮挡视线

- M1-4 接入视差背景

  - 做法：用 environment 层替换纯色远景：天空 + 云朵缓慢横移 + 远景层 + 前景灯笼遮挡

  - 验收：三层视差随相机移动、无明显接缝；帧率不低于 55

## 7.4 M2 玩法补全与三关落地

目标：把动作、敌人、三关做齐，玩法闭环完整。

- M2-1 玩家动作补全

  - 做法：补齐 idle / dash / slide / hurt 与挥槌三段、凌空挥槌、劈山、对击的动画帧；帧数对齐 frame_data.json（active 帧必须落在视觉最亮帧）

  - 给 AI 的指令要点：先让 AI 写「帧数据驱动动画播放器」（按 startup/active/recovery 切帧），再补素材逐帧接入

  - 验收：招式动画与判定提示同步无错位；取消窗口手感与设定一致

- M2-2 敌人扩展

  - 做法：新增远程鼓师（投掷鼓槌）与 Boss（英歌领队：多段攻击 + 对击窗口）

  - 验收：新敌人前摇清晰可读；对击窗口能稳定触发弹反

- M2-3 三关关卡

  - 做法：按 level_segment.json 结构，让 AI 生成 L2/L3 的 JSON；代入各自 tempo 与敌人配置

  - 给 AI 的指令要点：给出关卡设计要点（主题、节奏、教学目标、敌人数量），让 AI 输出 JSON；人工在调试面板实跑微调坐标

  - 验收：三关均可通关；每关 3–5 分钟；难度递增合理

- M2-4 HUD 与结算

  - 做法：用 ui 素材接入胜负结算界面；补齐判定圈、4 拍鼓面、鼓劲槽的像素美化

  - 验收：通关/落败界面显示正确，与游戏内 HUD 风格一致

## 7.5 M3 音频、打磨与发布

目标：声音与表现到位，产出可展示的成品并发布。

- M3-1 音频：优先沿用 synth.py 程序化锣鼓；有条件替换为真人锣鼓循环（四档板式）与反馈音。验收：四档切换在小节边界无缝；判定点音色清晰可辨

- M3-2 手感与难度打磨：用 F2 面板做真人试玩调参；按 OQ-1 规则决定是否收紧/放宽判定窗口。验收：试玩者完美率 55%–75%，未合拍率 <15%

- M3-3 打包与发布：让 AI 固化打包脚本（PyInstaller --onefile --windowed，显式 collect 音频依赖）；Web 版用 pygbag 或 Trae 发布能力。验收：exe 双击可运行、有声音、无 crash.log；Web 版可被浏览器打开

- M3-4 展示物料：录演示视频、写项目说明、准备成果展示流程。验收：第 7 次课可直接演示

## 7.6 待明确的问题（Open Questions）

| 编号 | 问题 | 验证方式 | 归属里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-1 | ±40 / ±80 判定窗口是否合适 | ≥6 名试玩者各 3 轮，统计 perfect/off 分布 | M3-2 |
| OQ-2 | 极板 150 BPM 是否可接受 | 非遗传承人试听 140/150/160 同编排片段 | M3-1 |
| OQ-3 | 模板换音色 vs 单关谱曲的成本取舍 | 统计单关音频制作人天 | M3-1 |
| OQ-4 | 移动端单手操作是否过载 | 单手试玩含对击赛段，记录失误类型 | M3-3（可选） |

# 八、开发组分工

李舒达为组长，同时负责英歌动作教学与开发统筹；如个别成员专长不同可对调。

| 成员 | 角色 | 负责范围 |
| --- | --- | --- |
| 李舒达 | 组长 / 架构与判定 | M1-2 贴图加载层、M1-3 渲染尺度、合拍判定与音频时钟（S1/S2）、进度把控与对接老师 |
| 李玉赫 | 美术与素材 | 用 AI 提示词产出剩余素材、素材处理与风格统一（M1-1）、HUD 美化（M2-4） |
| 陈圣源 | 运动与关卡 | 运动手感（S3）、三关关卡 JSON（M2-3）、视差背景接入（M1-4） |
| 陈东阳 | 战斗与敌人 | 帧数据战斗与对击弹反（S4/S5）、玩家动作帧数据对齐（M2-1）、敌人与 Boss（M2-2） |
| 李佳泰 | 音频与节奏 | 锣鼓合成与四档板式（S2）、M3-1 音频、节拍可视化校验 |
| 沈豫辉 | 测试与发布 | 冒烟测试与试玩埋点（OQ-1/OQ-3）、M3-2 手感调参、M3-3 打包发布、M3-4 展示物料 |

# 九、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| AI 生成动作帧不一致（角色长相漂移） | 先用提示词 B 出定妆图，之后每个状态都以「定妆图 + 妆造照片」为参考 |
| 素材帧数与 frame_data.json 不匹配导致判定提示错位 | 以数据表帧数为准手工补帧；active 帧必须落在视觉最亮帧 |
| 改渲染尺度后关卡手感变化、原关卡不可通 | 改完立即跑 tools/smoke_test.py，要求仍 PASS |
| 范围失控（想做太多关/太多系统） | 严格按月里程碑推进，M2 只做 3 关，不做成长系统与联网 |
| 版权与肖像风险 | AI 素材自生成；真人演出照片仅作参考不出镜；音频优先自录或免费版权 |